GGeul 구현 요청서

v4.0 — 던전 이동·탐색·전투를 모두 카드로 처리하는 통합 구조

수정일: 2026-05-14

기준 변경: 전투 화면은 던전 화면과 분리하지 않는다. 던전 격자에서 이동, 수색, 조우, 교전, 보상 접근을 모두 카드로 수행한다.

1. 변경 요약

기존의 '던전 이동 → 전투 방 진입 → 별도 전투 화면' 구조를 폐기한다.

던전 격자가 곧 전투 격자이며, 조우 시 교전 UI와 적 행동 예고만 추가된다.

이동 카드는 탐험 이동과 전투 포지셔닝을 모두 담당한다.

수색 카드는 숨겨진 보상, 함정, 우회로, 적 매복 정보를 드러내며 교전 중에는 약화/예측 보정 효과를 제공한다.

마일스톤은 던전 격자, 카드 이동, 수색, 단일 화면 교전 순서로 재정렬한다.

2. 재정렬된 마일스톤 순서

| 순서 | 마일스톤 | 핵심 목표 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 카드 기반 던전 이동 | 던전 격자에서 이동/수색 카드를 사용해 방과 통로를 탐험한다. | 부분 구현 기반 재작업 |
| Phase 1 | 단일 화면 교전 완성 | 현재 던전 위치에서 적 행동 공개, 공격/방어/이동 카드가 작동한다. | 미시작 |
| Phase 2 | 던전 런과 보상 | 구역 유형, 조우 해결, 카드 보상, 안전 구역, 상점, 보스 구역을 연결한다. | 미시작 |
| Phase 3 | 성장과 균형 | 획득 카드, LP, 적/보스, 이동/탐색/교전 카드 비율을 조정한다. | 미시작 |
| Phase 4 | 폴리싱과 출시 준비 | 통합 던전 UI, 튜토리얼, 저장/로드, 스팀 테스트 빌드를 준비한다. | 미시작 |

3. Phase 0 — 카드 기반 던전 이동

현재 3D 격자 던전 테스트 화면을 기반으로, 카드가 실제 던전 위치와 탐색 상태를 바꾸는 최소 루프를 만든다.

3.1 구현/검증 체크리스트

| 체크 | 항목 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| [x] | 던전 테스트 화면 진입 | 기존 debug_menu / dungeon_grid_view 기반 유지 |
| [x] | 랜덤 방/통로와 타일 포커스 | 현재 구현 기반 |
| [ ] | 이동 카드로 선택 캐릭터/파티 이동 | 카드 사용 시 던전 좌표 변경 |
| [ ] | 수색 카드로 숨겨진 정보 공개 | 함정, 보상, 우회로, 적 징후 표시 |
| [ ] | 손패/덱/버림 더미 최소 런타임 | 매 턴 5장 드로우, 사용 카드 버림 |
| [ ] | 사람 확인: 이동 카드가 탐험의 주 행동으로 느껴지는가 | 마우스 클릭 이동보다 카드 선택 판단이 우선되어야 함 |

3.2 필요 아트 에셋

| 목적 | 필요 에셋 | 우선도 |
| --- | --- | --- |
| 던전 격자 타일 | 기본 바닥, 이동 가능 칸, 선택 칸, 수색 가능 지점 | 필수 |
| 이동/수색 카드 프레임 | 탐험용 카드 유형 아이콘과 카드 프레임 | 필수 |
| 탐색 피드백 | 숨겨진 보상/함정/우회로 발견 표시 | 필수 |

4. Phase 1 — 단일 화면 교전 완성

별도 전투 씬 없이 현재 던전 격자에서 조우가 교전으로 확장되도록 만든다.

4.1 구현/검증 체크리스트

| 체크 | 항목 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 조우 트리거 | 시야/타일/이벤트로 적 발견 시 교전 상태 진입 |
| [ ] | 적 행동 공개 UI | 공격 대상, 이동 목적지, 추격 범위, 특수 행동 표시 |
| [ ] | 공격/방어/회피/치유 카드 처리 | 현재 던전 위치와 사거리 기준으로 적용 |
| [ ] | 위치 기반 효과 | 측후방, AOE, 밀침, 도발 영향 |
| [ ] | 상태이상 4종 | 도발, 이동 불가, 독, 약화 |
| [ ] | 사람 확인: 탐험 화면에서 전투가 자연스럽게 이어지는가 | 화면 전환 없이도 상태 변화가 명확해야 함 |

4.2 필요 아트 에셋

| 목적 | 필요 에셋 | 우선도 |
| --- | --- | --- |
| 4직업 캐릭터 | 던전/교전 공용 스프라이트 또는 토큰 | 필수 |
| 적 행동 예고 아이콘 | 공격, 이동, 특수 행동, 추격 | 필수 |
| 범위 오버레이 | 사거리, AOE, 이동 가능 범위, 위험 범위 | 필수 |

5. Phase 2 — 던전 런과 보상

카드 기반 탐험과 교전을 3층 런 구조, 보상, 안전 구역, 상점, 보스 구역으로 연결한다.

5.1 구현/검증 체크리스트

| 체크 | 항목 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 3층 던전 상태 머신 | 층 전환, 구역 진행, 선택 경로 잠금 |
| [ ] | 구역 유형 | 교전, 정예, 이벤트, 안전, 상점, 보스 |
| [ ] | 조우 해결 후 보상 | 처치/회피/이벤트 해결 후 카드 3장 선택 또는 패스 |
| [ ] | 안전 구역 | 카드 제거 또는 업그레이드 |
| [ ] | 상점/골드 | 카드 구매, 제거, 업그레이드, 장비 구매 |
| [ ] | 사람 확인: 이동·수색 카드가 덱에 들어갈 이유가 충분한가 | 전투 카드만 집는 전략이 항상 우월하면 실패 |

5.2 필요 아트 에셋

| 목적 | 필요 에셋 | 우선도 |
| --- | --- | --- |
| 구역 아이콘 | 교전, 정예, 이벤트, 안전, 상점, 보스 | 필수 |
| 보상/상점 UI | 카드 선택, 패스, 구매, 제거, 업그레이드 | 필수 |
| 층별 환경 | 폐허 지하, 독굴, 마왕의 성 배경/타일 변형 | 높음 |

6. Phase 3 — 성장과 균형

이동·탐색·교전 카드가 모두 가치 있도록 카드풀, 적, 보스, LP, 밸런스를 조정한다.

6.1 구현/검증 체크리스트

| 체크 | 항목 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 획득 카드 확장 | 이동/수색/교전 카드가 보상 풀에 균형 있게 등장 |
| [ ] | LP 트리 | 다음 런의 탐색/전투 선택지를 넓히는 영구 해금 |
| [ ] | 적 12종/보스 3종 | 던전 위치와 시야를 활용하는 패턴 포함 |
| [ ] | 밸런스 리포트 | 덱 크기, 이동 카드 비율, 수색 카드 사용률, 조우 턴 수 기록 |
| [ ] | 사람 확인: 탐색을 포기한 덱과 탐색 특화 덱이 서로 다른 재미를 주는가 | 정답 덱 하나로 수렴하면 조정 |

6.2 필요 아트 에셋

| 목적 | 필요 에셋 | 우선도 |
| --- | --- | --- |
| 획득 카드 아트 | 탐색/이동/전투 카드 구분 가능한 일러스트 또는 심볼 | 높음 |
| 정예/보스 표시 | 던전 화면 위 위협 단계와 패턴 경고 | 필수 |
| LP 트리 UI | 잠금/해금/구매 가능 상태 | 필수 |

7. Phase 4 — 폴리싱과 출시 준비

통합 던전 화면의 정보량을 정리하고, 처음 플레이해도 카드 기반 탐험과 전투를 이해하게 만든다.

7.1 구현/검증 체크리스트

| 체크 | 항목 | 확인 기준 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 통합 HUD | 덱/손패/버림, 파티 위치, 적 예고, 탐색 가능 지점 |
| [ ] | 튜토리얼 | 이동 카드, 수색 카드, 조우, 공격/방어 카드 순서 안내 |
| [ ] | 저장/로드와 옵션 | 런 중 위치, 덱 상태, 구역 상태 저장 |
| [ ] | 스팀 테스트 빌드 | 새 PC에서 설치 후 카드 기반 던전 1런 시작 |
| [ ] | 사람 확인: 10분 안에 '카드로 던전을 탐험한다'를 설명할 수 있는가 | 핵심 전달 실패 시 튜토리얼/UX 보강 |

7.2 필요 아트 에셋

| 목적 | 필요 에셋 | 우선도 |
| --- | --- | --- |
| 최종 UI 스킨 | 통합 던전 HUD, 카드, 위험/탐색 오버레이 | 필수 |
| 카드 사용 VFX | 이동, 수색, 공격, 치유, 방어, 함정 해제 | 필수 |
| 튜토리얼 표시물 | 강조 박스, 화살표, 단계 아이콘 | 높음 |

8. 최종 인수 체크리스트

| 체크 | 항목 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| [ ] | 던전 이동과 탐색이 카드로 작동한다. | 클릭 이동만으로 핵심 진행이 완료되지 않는다. |
| [ ] | 조우 시 별도 전투 화면으로 전환하지 않는다. | 현재 던전 격자 위에서 교전 UI가 열린다. |
| [ ] | 이동·수색·교전 카드 비율이 모두 의미 있다. | 한 유형을 무시한 덱이 항상 정답이 아니다. |
| [ ] | 적 행동 공개를 보고 카드 사용 순서가 바뀐다. | 이동/방어/공격 판단이 발생한다. |
| [ ] | 1런이 시작부터 보스까지 끊기지 않는다. | 위치, 덱, 보상, 성장 상태가 유지된다. |